Comunicato stampa

7.1.2026

Sono in fase di conclusione i lavori per il completamento della laminazione dell’area del Redino a Bagnacavallo.

Dopo l’ultimazione delle opere idrauliche necessarie per la piena funzionalità della vasca di laminazione, che hanno riguardato il risezionamento del Canale Redino e il potenziamento dell’impianto di sollevamento a servizio della vasca di laminazione, negli ultimi mesi i lavori si sono concentrati sull’esecuzione di tutti gli interventi necessari per trasformare l’area in un nuovo parco pubblico a disposizione della cittadinanza.

In particolare sono stati realizzati tutti i percorsi ciclopedonali a servizio dell’area, installati gli arredi e piantumati gli oltre cento alberi e arbusti autoctoni che trasformeranno l’area in un nuovo polmone verde della città.

La realizzazione dell’intervento, il cui costo complessivo è di circa 830mila euro, è stata possibile grazie a un contributo ministeriale ottenuto dal Comune tramite la partecipazione al bando per la “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

I lavori sono eseguiti dall’impresa edile Mattei di Verucchio.

Il cronoprogramma è stato rispettato e prevede la conclusione del cantiere entro la primavera 2026.

(3-26)